本科毕业设计（论文）开题报告

（由学生填写）

1、本课题的研究意义，国内外研究现状和发展趋势 研究意义：“饭来了”校园外卖平台可以满足校园外卖需求，提升生活便捷性。系统将助力商家精准经营，优化资源配置。提升平台竞争力，促进校园餐饮生态健康发展，带动相关经济。为校园数字化管理提供参考，推动智慧校园建设。该项目对校园内各方多有益处，在应用前景、社会经济价值等方面表现积极，有望推动校园外卖领域持续良好发展。 研究现状：当下，校园外卖平台市场发展迅速。市面上已有诸多外卖平台，如饿了么、美团等在校园也有业务开展，但它们面向社会各群体，对校园场景针对性稍显不足，缺少贴合校园特殊需求、专注校园服务的专属外卖平台。在技术方面，多数外卖平台采用前后端分离架构进行开发，便于系统维护与功能拓展，且一些主流开发框架因便捷高效、稳定性强等优势被广泛应用于此类项目开发，不过针对校园外卖平台特色功能打造上仍有可提升空间。 发展趋势：未来校园外卖平台将朝着更加智能化、个性化、绿色化的方向发展。智能化体现在利用人工智能技术实现智能客服、智能调度配送等功能；个性化则进一步深化用户画像与推荐算法，为每个用户打造专属的外卖服务体验；绿色化强调环保理念在平台运营中的体现，如推广使用环保餐具、优化配送路线减少能源消耗等。同时，随着物联网技术的发展，平台与智能厨房设备的连接与互动也将成为可能，实现餐饮制作过程的可视化与智能化监控。

2、主要研究内容 本课题旨在开发 “饭来了” 校园外卖平台，该平台可多维度统计分析数据，如商家菜品销售、用户消费行为、订单配送数据等。分析商家菜品销售数据能判断菜品冷热销，助商家调整策略；依据用户消费行为数据可洞悉用户下单规律、菜品偏好与价格区间，优化推荐与营销策略；基于订单配送数据可评估配送效率与服务质量以改进流程。同时，利用长期积累的数据，优化平台的商家管理、用户激励、订单处理与评价反馈体系，提升运营效果与用户体验，增强平台于校园外卖领域的竞争力与影响力，推动其持续稳定发展与价值提升。 系统的总体功能包括商家管理、用户管理、菜品管理、套餐管理、订单管理、评价管理、数据统计分析等。 系统角色包括平台管理员、商家、客户。平台管理员主要包括商家管理、商家审核、用户管理、订单管理、投诉建议管理、评价管理、服务数据统计分析；商家主要包括个人信息管理、认证管理、菜品管理、套餐管理、订单管理、数据分析与统计；客户主演包括个人信息管理、购物车管理、订单管理、支付管理、地址管理、菜品评价、投诉建议。

本科毕业设计（论文）开题报告

（由学生填写）

| 3、研究思路和方案 研究思路：通过对 “饭来了” 校园外卖平台的全面研究与分析，拟采用前后端完全分离模式进行系统开发。这种模式能够让前端与后端并行开发，提高开发效率，并且便于后续对各自模块的独立维护与升级。在此架构下，选用 Vue 作为前端框架，SpringBoot 构建后端服务，MySQL 负责数据存储，Redis 辅助进行数据缓存及部分复杂业务场景的处理，各技术协同配合，以满足平台功能丰富、性能高效、数据安全可靠等多方面的需求。 研究方案： 1）前期准备 查找与外卖平台开发相关的技术资料，尤其是涉及到 Vue、SpringBoot等拟采用技术栈的应用案例、技术特点及优势，梳理这些技术在处理校园外卖平台高并发、数据存储与分析、缓存优化等方面的可行性，为后续系统开发奠定技术认知基础。 2）系统设计 查询前后端分离项目及其相关技术栈，了解拟采用的技术，如SpringBoot、Vue、MySQL和Redis等，并对系统进行总体设计和功能设计等。 3）系统开发 使用IntelliJ IDEA、Visual Studio Code等工具对各角色模块及其功能进行开发；采用Git版本管理工具以及代码仓库Github来等实现项目代码版本管理。 4）系统测试 系统测试环节，依功能模块与关键功能撰写测试用例，用黑盒测试法对各用户角色对应模块检测，记录结果撰写报告，以保障 “饭来了” 校园外卖平台质量，使其满足上线运营要求。 5）撰写论文 论文1.5-2万字，包括题名、目录、摘要（包括中、英文摘要，200-300字）、绪论（前言）、正文、结论、参考文献（15篇左右含3篇外文文献）组成。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4、进度计划 |  |  |
| 序号 | 日期 | 进度安排 |
| 1 | 2024.11.25—2025.01.10 | 完成调研和文献查阅工作，撰写开题报告 |
| 2 | 2025.01.11—2025.03.15 | 完成系统的需求分析、可行性分析和系统设计 |
| 3 | 2025.03.16—2025.04.15 | 实现各个功能模块、测试并运行调试 |
| 4 | 2025.04.16—2025.05.10 | 完成论文的初稿 |
| 5 | 2025.05.10—2025.05.31 | 修改论文并提交终稿、准备答辩 |

说明：开题报告应根据教师下发的毕业设计（论文）任务书，在教师的指导下由学生独立撰写，开题应采用答辩会的形式进行，且在毕业设计（论文）任务书下发后两周内完成。